**Информация**

**о результатах проведения контрольного мероприятия  
управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края**

Метод осуществления контроля: плановая камеральная проверка.

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 4 плана контрольных мероприятий Финансово - экономического управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края, как органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2025 год, утвержденного начальником Финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края 25 декабря 2024 года.

Объект контроля: Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Управление).

Тема контрольного мероприятия: проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» (далее – Программа).

Период проведения контрольного мероприятия: с 24 марта 2025 года по 17 апреля 2025 года.

Результаты контрольного мероприятия:

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и замечания:

1. В нарушении требований Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утверждённого постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 года № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560 (далее – Порядок):

- расчет показателей «Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии», «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог» произведен не в соответствии с источниками информации;

- источники информации, указанные в разделе 3 Программы, не обеспечивают полноту и достоверность значения по показателям «Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии», «Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании», «Доля автомобильных дорог, находящихся на содержании»;

- показатели «Доля автомобильных дорог, находящихся на содержании», «Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании» дублируют друг друга.

2. К Программе имеются замечания:

- в части некорректного указания источников информации по показателям «Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии», «Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании», «Доля автомобильных дорог, находящихся на содержании», «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог»;

- в части некорректного указания формулировки наименований показателей «Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании», «Доля автомобильных дорог, находящихся на содержании», «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог»;

По результатам рассмотрения акта проверки, иных материалов контрольного мероприятия принято решение об отсутствии оснований   
для направления представления в связи с устранением выявленных нарушений и замечаний, причин и условий их повлекших, в полном объеме.