# Информация

о результатах контрольного мероприятия
муниципального казенного учреждения «Управления инфраструктурой и благоустройством Култаевского территориального органа»

Метод осуществления контроля: плановая камеральная проверка.

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 1 Плана проведения финансово-экономическим управлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края контрольных мероприятий при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2026 год, утвержденного распоряжением начальника Финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края 29 декабря 2025 г. № 82.

Объект контроля: Муниципальное казенное учреждение «Управление инфраструктурой и благоустройством Култаевского территориального органа».

Тема контрольного мероприятия:

- проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части исполнения положений муниципального контракта № 30/3К/2025 от 03октября 2025 г. (ИКЗ: 253594803752259480100100730010000244) заключённый с ООО «УАД».

Период проведения контрольного мероприятия: с 16 марта 2026 г.                             по 07 апреля 2026 г.

Результаты контрольного мероприятия:

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. неприменения Заказчиком мер ответственности к Подрядчику за нарушение условий Контракта, в части несоблюдения им срока выполнения работ;

2. несоблюдения Заказчиком срока приемки выполненных работ, установленных Контрактом.

# По результатам рассмотрения акта проверки, иных материалов контрольного мероприятия приняты решения:

- о наличии оснований для направления объекту контроля представления;

- о наличии оснований для направления информации в органы прокуратуры.