Об утверждении  Дорожной карты

08.10.2018

97

по внедрению информатизационной

системы «АЦК-Планирование  в

Пермском муниципальном районе

В соответствии с распоряжением Губернатора Пермского края от 17.08.2018 № 128-р «О планировании бюджетов муниципальных образований Пермского края и бюджета Пермского края в единой информатизационной системе «АЦК-Планирование», установленной в Министерстве финансов Пермского края», в целях повышения качества и эффективности управления бюджетным процессом  и планирования бюджета Пермского муниципального района в единой информатизационной системе «АЦК-Планирование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту по внедрению информатизационной системы «АЦК-Планирование» в Пермском муниципальном районе согласно приложению.

- Главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в сроки, установленные приложением к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника финансово-экономического управления, начальника бюджетного отдела Н.В. Заякину.

- Программисту В.Т. Юлаеву обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из настоящего приказа, и разместить настоящий приказ на сайте финансово-экономического управления.

Начальник

финансово-экономического управления                                              Т.Н. Гладких

Приложение к приказу    финансово-экономического управления

от 08.10.2018  №  97

УТВЕРЖДАЮ:________________________ Т. Н. Гладких

Начальник финансово-экономического управления

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению информационной системы «АЦК-Планирование» в Пермском муниципальном районе

| № | Мероприятие | Участник / роль | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования, свода муниципальных образований |  |  |
|  | Завести данные в справочник «НПА. Результат: справочники заполнены данными необходимые для формирования реестра расходных обязательств | ГРБС, ФЭУ | До 24.09.2018 |
|  | Отражение электронного документа (далее – ЭД) «Расходное обязательство» в детализации по кодам ведомственной, функциональной, целевой, группе видов расходов бюджетной классификации РФ. Результат: ЭД на статусе «Обработка завершена» и справочник «Расходные обязательства» заполнен | ГРБС | До 25.09.2018 |
|  | Вывести на печать отчёты по форме приказа Минфина РФ 82н и специальной отчётной формы Минфина ПК. Результат: реестр расходных обязательств по бюджету муниципального района по форме приказа Минфина РФ 82н и специальной отчётной формы Минфина ПК на основании сумм бюджетных заявок, по результатам утверждения проекта расходной части бюджета на печать выведены | ФЭУ | До 30.10.2018 |
|  | Формирование контрольных цифр бюджета на очередной год и плановый период. Доведение до участников бюджетного процесса |  |  |
|  | Привязать записи справочника «Данные для расчёта планируемых расходов» к соответствующим направлениям расходов бюджета. Результат: в записях справочника «Данные для расчёта планируемых расходов», с типом данных «План», заполнено поле «Направление расходов» | ФЭУ | До 01.10.2018 |
|  | Сформировать ЭД «Справка об ассигнованиях» в АРМ «Расчёт бюджетных ограничений». Результат: ЭД «Справка об ассигнованиях» по росписи ГРБС сформирована на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 10.10.2018 |
|  | Формирование структуры муниципальных программ |  |  |
|  | Заполнить справочники «Показатели (индикаторы) результативности», «Стратегические цели и задачи», «Мероприятия», «Участники программ». Результат: справочники заполнены | ГРБС, ФЭУ | До 08.10.2018 |
|  | Отражение ЭД «Государственная (муниципальная) программа». Результат: ЭД имеет заполненную информацию на вкладках «Общая информация», «Основания разработки программы», «Этапы программы», «Соисполнители и участники», «Цели и задачи», «Ожидаемые результаты», «Показатели результативности». ЭД на статусе «Формирование структуры программы» | ГРБС, ФЭУ | До 08.10.2018 |
|  | Отражение ЭД «Подпрограмма». Результат: ЭД имеет заполненную информацию на вкладках «Общая информация», «Основания разработки подпрограммы», «Этапы подпрограммы», «Соисполнители и участники», «Цели и задачи», «Ожидаемые результаты», «Показатели результативности». ЭД на статусе «Формирование структуры программы» | ГРБС, ФЭУ | До 08.10.2018 |
|  | Формирование муниципальных заданий. Расчёт субсидий на выполнение муниципальных заданий |  |  |
|  | Заполнить справочник «Ведомственная принадлежность». Результат: заполнен справочник «Ведомственная принадлежность» по ГРБС, которые доводят муниципальные задания до учреждений | РУО, управление культуры | До 10.10.2018 |
|  | Заполнить справочник «Отраслевые (ведомственные) перечни услуг (работ)» на основании справочника «Общероссийский базовый перечень услуг» и «Услуга (работа) регионального перечня». Результат: справочник заполнен, сформирована печатная форма «Отраслевые (ведомственные) перечни услуг (работ)», информация совпадает с данными финансового органа | РУО, управление культуры | До 10.10.2018 |
|  | Отражение ЭД «Муниципальное задание». Результат: ЭД «Муниципальное задание» на статусе «Утверждено», сформирована печатная форма | РУО, управление культуры | До 10.10.2018 |
|  | Заполнить данные в справочник «Настройка структуры затрат на финансовое обеспечение задания». Результат: сформирована структура показателей по которым будет осуществляться ввод (расчёт) нормативной стоимости муниципальной услуги (работы) и затрат на содержание имущества | РУО, управление культуры | До 10.10.2018 |
|  | Заполнить значения нормативных затрат в справочник «Стоимость услуг (работ) по компонентам расходов». Результат: по каждой тонкой услуге (работе) введены значения нормативной стоимости | РУО, управление культуры | До 10.10.2018 |
|  | Заполнить значения в справочнике «Расчёт затрат на содержание неиспользуемого для выполнения задания имущества и уплату налогов». Результат: справочник заполнен | РУО, управление культуры | До 10.10.2018 |
|  | Формирование сумм межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период |  |  |
|  | Завести новую версию в справочнике «Версии межбюджетных трансфертов». Результат: в справочнике «Версии межбюджетных трансфертов» заведена версия «Контрольные цифры бюджета» | ФЭУ | До 11.10.2018 |
|  | Заполнить справочник «Фонды». Результат: в справочнике должны присутствовать фонды: «Фонд для иных МБТ». Результат: справочник заполнен | ФЭУ | До 11.10.2018 |
|  | Отражение сумм иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в ЭД «Субвенция ФК». Результат: ЭД на статусе «Обработка завершена» | ГРБС, ФЭУ | До 11.10.2018 |
|  | Отражение сумм дотаций поселениям в ЭД «Бюджетная заявка». Результат: ЭД на статусе «Согласование» | ФЭУ | До 11.10.2018 |
|  | Формирование и согласование возвратного представления по распределению ранее доведённых контрольных цифр проекта бюджета на очередной год и плановый период |  |  |
|  | Отражение ЭД «Бюджетная заявка», сформированная в части расходов казённого учреждения и аппарата органа местного самоуправления используя плановый метод расчёта планируемых расходов. Результат: ЭД «Бюджетная заявка на статусе «Согласование» | КУ, ГРБС, ФЭУ | До 12.10.2018 |
|  | Отражение ЭД «Бюджетная заявка», сформированная в части сумм субсидий на выполнение муниципальных заданий посредством методов расчёта: «нормативно-подушевой метод» и «Субсидии на содержание неиспользуемого для выполнения задания имущества и уплату налогов». Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ГРБС, ФЭУ | До 12.10.2018 |
|  | Отражение ЭД «Бюджетная заявка», сформированная в части сумм иных межбюджетных трансфертов. Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ГРБС, ФЭУ | До 12.10.2018 |
|  | Отражение ЭД «Сводная бюджетная заявка», сформированная на основании ЭД «Бюджетная заявка». Результат: ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ФЭУ | До 22.10.2018 |
|  | Согласование и включение в проект бюджета по расходам ЭД «Сводная бюджетная заявка». Результат: ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 22.10.2018 |
|  | Формирование проекта бюджета по доходам на очередной год и плановый период в рамках контрольных цифр бюджета |  |  |
|  | Завести новую версию по доходам в справочник «Версии доходов». Результат: в справочнике «Версии доходов» заведена версия «Контрольные цифры бюджета» | ФЭУ | До 12.10.2018 |
|  | Отражение ЭД «Прогноз по доходам». Результат: ЭД на статусе «Согласование» | ФЭУ | До 12.10.2018 |
|  | Согласование прогнозов по доходам и включение в проект бюджета. Результат: ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 12.10.2018 |
|  | Формирование проекта бюджета по источникам покрытия дефицита бюджета на очередной и плановый период |  |  |
|  | Завести новую версию по источникам в справочник «Версии источников». Результат: в справочнике «Версии источников» заведена версия «Контрольные цифры бюджета» | ФЭУ | До 12.10.2018 |
|  | Отражение ЭД «Планы по источникам». Результат: ЭД на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 12.10.2018 |
|  | Формирование проектов планов ФХД учреждений в рамках контрольных цифр бюджета |  |  |
|  | Корректировка шаблонной структуры плана ФХД под потребности ГРБС МО. Результат: актуализирован справочник «Структура плана ФХД» для каждого ГРБСа | РУО, управление культуры | До 12.10.2018 |
|  | Отражение ЭД «План ФХД». Результат: ЭД на статусе «Согласование учредителем». ЭД отправлен в РИС Закупки | БУ/АУ, РУО, управление культуры | До 18.10.2018 |
|  | Формирование приложений к проекту решения о бюджете и иных печатных форм в рамках контрольных цифр бюджета |  |  |
|  | Печать приложений по расходам. Результат: приложения по ведомственной, программной и не программной классификации расходов выведены на печать | ФЭУ | До 18.10.2018 |
|  | Печать приложений по доходам. Результат: приложения по поступлениям доходов в бюджет, перечень главных администраторов доходов бюджета | ФЭУ | До 18.10.2018 |
|  | Печать приложений по источникам. Результат: приложения по источникам финансирования дефицита бюджета, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета выведены на печать | ФЭУ | До 18.10.2018 |
|  | Печать приложений по суммам дотаций и иных межбюджетных трансфертов в части расходов по переданным полномочиям. Результат: приложения по дотациям и по иным межбюджетным трансфертам в части расходов по переданным полномочиям, расходов по софинансированию выведены на печать | ФЭУ | До 18.10.2018 |
|  | Подготовка проекта бюджета к первому чтению проекта бюджета |  |  |
|  | Завести новую версию по доходам в справочник «Версии доходов» путём копирования документов из версии «Контрольные цифры бюджета». Результат: в справочнике «Версии доходов» заведена версия «Проект доходов к первому чтению». ЭД «Прогноз по доходам» скопированы в новую версию | ФЭУ | До 22.10.2018 |
|  | Завести новую версию по источникам покрытия дефицита бюджета в справочник «Версии источников» путём копирования документов из версии «Контрольные цифры бюджета». Результат: в справочнике «Версии источников» заведена версия «Проект источников к первому чтению». ЭД «План по источникам» скопированы в новую версию | ФЭУ | До 22.10.2018 |
|  | Завести новую версию по суммам межбюджетных трансфертов в справочник «Версии межбюджетных отношений» путём копирования документов из версии «Контрольные цифры бюджета». Результат: в справочнике «Версии межбюджетных отношений» заведена версия «Проект МБТ к первому чтению». ЭД «Субвенция ФК» и ЭД «Субсидия» скопированы в новую версию | ФО МР | До 22.10.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Справка об ассигнованиях» для отражения предельных объёмов планируемых ассигнований. Результат: ЭД «Справка об ассигнованиях» по росписи ГРБС сформирована на статусе «Обработка завершена». | ФЭУ | До 23.10.2018 |
|  | Уточнение информации в ЭД «Муниципальная программа», ЭД «Подпрограмма», ЭД «Основное мероприятие» и справочники подсистемы в части нефинансовых показателей проекта бюджета к первому чтению. Результат: ЭД и справочники подсистемы имеют актуальную информацию и находятся на статусе «Формирование структуры программы» | ГРБС, ФЭУ | До 23.10.2018 |
|  | Уточнение информации в ЭД «Муниципальное задание» и в справочники подсистемы для подготовки проекта бюджета к первому чтению. Результат: ЭД и справочники подсистемы имеют актуальную информацию и находятся на статусе «Утверждено» | РУО, управление культуры | До 23.10.2018 |
|  | Уточнение сумм иных межбюджетных трансфертов в ЭД «Субвенция ФК» и ЭД «Субсидия», для определения возвратных распределений в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых сумм иных межбюджетных трансфертов к первому чтению. Результат: ЭД «Субвенции ФК» и «Субсидия» на статусе «Обработка завершена» | ГРБС, ФО МР | До 23.10.2018 |
|  | Уточнение сумм дотаций в ЭД «Бюджетная заявка», для определения возвратных распределений в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых сумм дотаций к первому чтению. Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ФЭУ | До 23.10.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Бюджетная заявка», для определения возвратных распределений, в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых ассигнований, сформированных в части расходов казённого учреждения и аппарата органа местного самоуправления. Результат: ЭД «Бюджетная заявка на статусе «Согласование» | КУ, ГРБС, ФЭУ | До 23.10.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Бюджетная заявка», для определения возвратных распределений, в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых ассигнований, сформированных в части сумм субсидий на выполнение муниципальных заданий. Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ГРБС, ФЭУ | До 23.10.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Бюджетная заявка», для определения возвратных распределений, в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых ассигнований, сформированных в части сумм иных межбюджетных трансфертов на основании ЭД «Субвенции ФК», «Субсидии». Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ГРБС, ФЭУ | До 23.10.2018 |
|  | Отражение ЭД «Сводная бюджетная заявка», сформированная на основании ЭД «Бюджетная заявка». Результат: ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ГРБС, ФЭУ | До 29.11.2018 |
|  | Согласование и включение в проект бюджета по расходам к первому чтению ЭД «Сводная бюджетная заявка». Результат: ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 29.11.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «План ФХД», для определения возвратных распределений, в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых ассигнований подготовленных к первому чтению. Результат: ЭД на статусе «Согласование учредителем». ЭД отправлен в РИС Закупки | БУ, АУ, ФЭУ | До 29.11.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Прогноз по доходам», для отражения сумм к первому чтению проекта бюджета. Результат: ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 29.11.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «План по источникам», для отражения сумм к первому чтению проекта бюджета. Результат: ЭД «План по источникам» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 29.11.2018 |
|  | Печать приложений по расходам к первому чтению проекта бюджета. Результат: приложения по функциональной, ведомственной, программной и не программной классификации расходов выведены на печать | ФЭУ | До 31.11.2018 |
|  | Печать приложений по доходам к первому чтению проекта бюджета. Результат: приложения по поступлениям доходов в бюджет, перечень главных администраторов доходов бюджета, нормативы отчислений выведены на печать | ФЭУ | До 31.11.2018 |
|  | Печать приложений по источникам к первому чтению проекта бюджета. Результат: приложения по источникам финансирования дефицита бюджета, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета выведены на печать | ФЭУ | До 31.11.2018 |
|  | Печать приложений по суммам дотаций и иных межбюджетных трансфертов к первому чтению проекта бюджета. Результат: приложения по суммам дотаций и иных межбюджетных трансфертов выведены на печать | ФЭУ | До 31.11.2018 |
|  | Печать отчёта по форме приказа Минфина РФ 82н и специальной отчётной формы Минфина ПК. Результат: фрагмент реестра расходных обязательств по ГРБС на печать выведены | ГРБС | До 31.11.2018 |
|  | Подготовка проекта бюджета ко второму чтению проекта бюджета |  |  |
|  | Завести новую версию по расходам в справочник «Версии расходов» путём копирования документов из версии «Проект расходов к первому чтению». Результат: в справочнике «Версии расходов» заведена версия «Проект расходов ко второму чтению», ЭД «Бюджетная заявка» и ЭД «Справка об ассигнованиях» скопированы в новую версию | ФЭУ | До 10.12.2018 |
|  | Завести новую версию по доходам в справочник «Версии доходов» путём копирования документов из версии «Проект расходов к первому чтению». Результат: в справочнике «Версии доходов» заведена версия «Проект доходов ко второму чтению». ЭД «Прогноз по доходам» скопированы в новую версию | ФЭУ | До 10.12.2018 |
|  | Завести новую версию по источникам покрытия дефицита бюджета в справочник «Версии источников» путём копирования документов из версии «Проект расходов к первому чтению». Результат: в справочнике «Версии источников» заведена версия «Проект источников ко второму чтению». ЭД «План по источникам» скопированы в новую версию | ФЭУ | До 10.12.2018 |
|  | Завести новую версию по суммам межбюджетных трансфертов в справочник «Версии межбюджетных отношений» путём копирования документов из версии «Проект МБТ к первому чтению». Результат: в справочнике «Версии межбюджетных отношений» заведена версия «Проект МБТ ко второму чтению». ЭД «Субвенция ФК» и ЭД «Субсидия» скопированы в новую версию | ФЭУ | До 10.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Справка об ассигнованиях» для отражения предельных объёмов планируемых ассигнований, по результатам рассмотрения проекта бюджета после первого чтения. Результат: ЭД «Справка об ассигнованиях» по росписи ГРБС сформирована на статусе «Обработка завершена». | ФЭУ | До 14.12.2018 |
|  | Уточнение информации в ЭД «Муниципальная программа», ЭД «Подпрограмма», ЭД «Основное мероприятие» и справочники подсистемы в части нефинансовых показателей проекта бюджета ко второму чтению. Результат: ЭД и справочники подсистемы имеют актуальную информацию и находятся на статусе «Формирование структуры программы» | ГРБС, ФЭУ | До 17.12.2018 |
|  | Уточнение информации в ЭД «Муниципальное задание» и в справочники подсистемы для подготовки проекта бюджета ко второму чтению. Результат: ЭД и справочники подсистемы имеют актуальную информацию и находятся на статусе «Утверждено» | ГРБС, ФЭУ | До 17.12.2018 |
|  | Уточнение сумм иных межбюджетных трансфертов в ЭД «Субвенция ФК» и ЭД «Субсидия», для определения возвратных распределений в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых сумм иных межбюджетных трансфертов ко второму чтению. Результат: ЭД «Субвенции ФК» и «Субсидия» на статусе «Обработка завершена» | ГРБС, ФЭУ | До 17.12.2018 |
|  | Уточнение сумм дотаций в ЭД «Бюджетная заявка», для определения возвратных распределений в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых сумм дотаций ко второму чтению. Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Бюджетная заявка», для определения возвратных распределений, в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых ассигнований, сформированных в части расходов казённого учреждения и аппарата органа местного самоуправления. Результат: ЭД «Бюджетная заявка на статусе «Согласование» | КУ, ГРБС, ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Бюджетная заявка», для определения возвратных распределений, в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых ассигнований, сформированных в части сумм субсидий на выполнение муниципальных заданий. Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ГРБС, ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Бюджетная заявка», для определения возвратных распределений, в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых ассигнований, сформированных в части сумм иных межбюджетных трансфертов на основании ЭД «Субвенции ФК», «Субсидии». Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ГРБС, ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Отражение ЭД «Сводная бюджетная заявка», сформированная на основании ЭД «Бюджетная заявка». Результат: ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Согласование и включение в проект бюджета по расходам ко второму чтению ЭД «Сводная бюджетная заявка». Результат: ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «План ФХД», для определения возвратных распределений, в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых ассигнований подготовленных ко второму чтению. Результат: ЭД на статусе «Согласование учредителем». ЭД отправлен в РИС Закупки | ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Прогноз по доходам», для отражения сумм ко второму чтению проекта бюджета. Результат: ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «План по источникам», для отражения сумм ко второму чтению проекта бюджета. Результат: ЭД «План по источникам» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Печать приложений по расходам ко второму чтению проекта бюджета. Результат: приложения по ведомственной, программной и не программной классификации расходов выведены на печать | ФЭУ | До 20.12.2018 |
|  | Печать приложений по доходам ко второму чтению проекта бюджета. Результат: приложения по поступлениям доходов в бюджет, перечень главных администраторов доходов бюджета, нормативы отчислений выведены на печать | ФЭУ | До 20.12.2018 |
|  | Печать приложений по источникам ко второму чтению проекта бюджета. Результат: приложения по источникам финансирования дефицита бюджета, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета выведены на печать | ФЭУ | До 20.12.2018 |
|  | Печать приложений по суммам дотаций и иных межбюджетных трансфертов ко второму чтению проекта бюджета. Результат: приложения по суммам дотаций и иных межбюджетных трансфертов выведены на печать | ФЭУ | До 20.12.2018 |
|  | Утверждение проекта бюджета на очередной год и плановый период |  |  |
|  | Завести новую версию по расходам в справочник «Версии расходов» путём копирования документов из версии «Проект расходов ко второму чтению». Результат: в справочнике «Версии расходов» заведена версия «Утверждённый бюджет по расходам», ЭД «Бюджетная заявка» и ЭД «Справка об ассигнованиях» скопированы в новую версию | ФЭУ | До 24.12.2018 |
|  | Завести новую версию по доходам в справочник «Версии доходов» путём копирования документов из версии «Проект расходов ко второму чтению». Результат: в справочнике «Версии доходов» заведена версия «Утверждённый бюджет по доходам». ЭД «Прогноз по доходам» скопированы в новую версию | ФЭУ | До 24.12.2018 |
|  | Завести новую версию по источникам покрытия дефицита бюджета в справочник «Версии источников» путём копирования документов из версии «Проект расходов ко второму чтению». Результат: в справочнике «Версии источников» заведена версия «Утверждённый бюджет по источникам». ЭД «План по источникам» скопированы в новую версию | ФЭУ | До 24.12.2018 |
|  | Завести новую версию по суммам межбюджетных трансфертов в справочник «Версии межбюджетных отношений» путём копирования документов из версии «Проект МБТ ко второму чтению». Результат: в справочнике «Версии межбюджетных отношений» заведена версия «Утверждённый бюджет по МБТ». | ФЭУ | До 24.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Справка об ассигнованиях» для отражения предельных объёмов утверждённых ассигнований и лимитов, по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период. Результат: ЭД «Справка об ассигнованиях» по росписи ГРБС сформирована на статусе «Обработка завершена». | ФЭУ | До 24.12.2018 |
|  | Уточнение информации в ЭД «Муниципальная программа», ЭД «Подпрограмма», ЭД «Основное мероприятие» и справочники подсистемы в части нефинансовых показателей утверждённого бюджета. Результат: ЭД и справочники подсистемы имеют актуальную информацию и находятся на статусе «Формирование структуры программы» | ГРБС, ФЭУ | До 17.12.2018 |
|  | Уточнение информации в ЭД «Муниципальное задание» и в справочники подсистемы для утверждённого бюджета. Результат: ЭД и справочники подсистемы имеют актуальную информацию и находятся на статусе «Утверждено» | ГРБС, ФЭУ | До 17.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Субвенция ФК» и ЭД «Субсидия», для отражения предельных объёмов утверждённых ассигнований и лимитов, по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период. Результат: ЭД «Субвенции ФК» и «Субсидия» на статусе «Обработка завершена» | ГРБС, ФЭУ | До 17.12.2018 |
|  | Уточнение сумм дотаций в ЭД «Бюджетная заявка», для предельных объёмов утверждённых ассигнований и лимитов, по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период. Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Бюджетная заявка», для отражения предельных объёмов утверждённых ассигнований и лимитов, по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период. Результат: ЭД «Бюджетная заявка на статусе «Согласование» | КУ, ГРБС, ФЭУ | До 17.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Бюджетная заявка», для отражения предельных объёмов утверждённых ассигнований и лимитов, по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период, сформированных в части сумм субсидий на выполнение муниципальных заданий. Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ГРБС, ФЭУ | До 17.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Бюджетная заявка», для отражения предельных объёмов утверждённых ассигнований и лимитов, по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период, сформированных в части сумм межбюджетных трансфертов. Результат: ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ГРБС, ФЭУ | До 17.12.2018 |
|  | Отражение ЭД «Сводная бюджетная заявка», сформированная на основании ЭД «Бюджетная заявка». Результат: ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «Согласование» | ГРБС, ФЭУ | До 17.12.2018 |
|  | Согласование и утверждение ЭД «Сводная бюджетная заявка». Результат: ЭД «Сводная бюджетная заявка» на статусе «Утверждённый бюджет». ЭД перешёл в информационную систему «АЦК-Финансы» как «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «Прогноз по доходам», для отражения сумм по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период. Результат: ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «Утверждённый бюджет». ЭД перешёл в информационную систему «АЦК-Финансы» как «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «План по источникам», для отражения сумм по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период. Результат: ЭД «План по источникам» на статусе «Утверждённый бюджет». ЭД перешёл в информационную систему «АЦК-Финансы» как «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» на статусе «Обработка завершена» | ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Уточнение сумм в ЭД «План ФХД», для определения возвратных распределений, в рамках доведённых уточнённых предельных объёмов планируемых ассигнований подготовленных ко второму чтению. Результат: ЭД на статусе «Утверждено». ЭД отправлен в РИС Закупки. ЭД перешёл в информационную систему «АЦК-Финансы» как «План ФХД» на статусе «Утверждено» | БУ, АУ, ФЭУ | До 19.12.2018 |
|  | Печать приложений по расходам по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период. Результат: приложения по ведомственной, программной и не программной классификации расходов выведены на печать | ФЭУ | До 25.12.2018 |
|  | Печать приложений по доходам по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период. Результат: приложения по поступлениям доходов в бюджет, перечень главных администраторов доходов бюджета | ФЭУ | До 25.12.2018 |
|  | Печать приложений по источникам по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период. Результат: приложения по источникам финансирования дефицита бюджета, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета выведены на печать | ФЭУ | До 25.12.2018 |
|  | Печать приложений по суммам дотаций и иных межбюджетных трансфертов по результатам утверждения проекта бюджета на очередной год и плановый период. Результат: приложения по суммам дотаций и иных межбюджетных трансфертов выведены на печать | ФЭУ | До 25.12.2018 |
|  | Формирование первоначальных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и иные цели |  |  |
|  | Отражение ЭД «Соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания» и ЭД «Соглашение порядке предоставления субсидии на иные цели». Результат: ЭД «Соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания» и ЭД «Соглашение о порядке предоставления субсидии на иные цели» на статусе «Согласование с ГРБС» | БУ, АУ | До 26.12.2018 |
|  | Согласование и утверждение ЭД «Соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания» и ЭД «Соглашение о порядке предоставления субсидии на иные цели». Результат: ЭД «Соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания» и ЭД «Соглашение о порядке предоставления субсидии на иные цели» на статусе «Утверждён» | РУО, управление культуры | До 28.12.2018 |
|  | Заполнение справочника «Шаблоны печатных форм соглашений по муниципальным заданиям». Результат: справочник содержит в себе адаптированные печатные формы под категории бюджетных, автономных учреждений | РУО, управление культуры | До 28.12.2018 |
|  | Печать соглашений о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и соглашений о порядке предоставления субсидии на иные цели. Результат: отчётные формы по соглашениям о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и соглашениям о порядке предоставления субсидии на иные цели выведены на печать | РУО, управление культуры | До 28.12.2018 |